# Zápis z jednání Školské rady SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 
ze dne 25. května 2017

Přítomni:

Členové Školské rady:

Mgr. Táňa Šormová, Ing. Miroslav Uchytil (zástupci zřizovatele), Zdeňka Lejsková (zástupce rodičů), Ing. Jiří Wágner, DiS, předseda Školské rady, Mgr. Jaroslav Matějka (zástupci pracovníků školy)

Za SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112:

Mgr. Vladimír Blažej (ředitel SŠTŘ), Ing. Petra Šádková (zástupce ředitele pro technickou a ekonomickou činnost), Ing. Karel Průcha (zástupce ředitele s gescí za praktické vyučování, evropské projekty, spolupráci s partnery a investiční akce školy), 

Omluveni:

Jan Střížka (zástupce rodičů),

Projednávané body:

01. 	Počty přihlášek na školní rok 2016/2017 po termínu 12. 05. 2017

02.	Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2016

03.	Zprávy z kontrol ve školním roce 2016/17 včetně inspekční činnosti

04.	Nákup investičního majetku školy, příprava rekonstrukcí a oprav

05.	Projekt ITI ve vztahu k SPV Chlumec n. C.

06.	Projekt SPV Švarcava Nový Bydžov
07.	Projekt SPV Hlušice

08.	Personální a platová situace školy v roce 2017

09.	Výsledky soutěží odborných dovedností od 01. 09. 2016
10.	Nové projekty školy, stravování pro DM VOŠ a SOŠ NB
11.	Projekt přípravy studia ukrajinských žáků

12.	Diskuze, různé

1. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), projednala stav přihlášek ke studiu na školní rok 2017/2018 k termínu 12. 05. 2017.
Školská rada vzala na vědomí, že ke dni 12. 05. 2017 bylo odevzdáno 125 zápisových lístků ke studiu budoucích 1. ročníků oborů středního vzdělání a do druhého kola přijímacího řízení bylo podáno 28 přihlášek. Prognóza stavu žáků pro školní rok 2017/2018 je dána číselným stavem 450-460 žáků z důvodů mimořádně vysokého počtu ukončeného studia ve školním roce 2016/2017 (70 žáků, z toho 46 ukončilo studium na vlastní žádost, 9 přestoupilo na jiné školy, 14 žáků přerušilo studium a 2 žáci byli vyloučeni ze studia).

2. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), projednala výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2016.
Školská rada vzala výroční zprávu o hospodaření školy za rok 2016 na vědomí bez připomínek vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření školy za rok 2016.

3. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), projednala průběh kontrol v SŠTŘ Nový Bydžov ve školním roce 2016/2017.
- Všeobecná zdravotní pojišťovna – bez závad
- Hasičský záchranný sbor Hradec Králové – drobné závady odstraněny v termínu
- Krajský úřad, odbor školství, školní stravování – drobné závady odstraněny v termínu
- Krajský úřad, odbor školství, oddělení rozpočtu – bez závad
- Česká školní inspekce – společná část maturitní zkoušky, protokol bez porušení právních předpisů

4. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), projednala problematiku a přípravu investičních akcí v SŠTŘ Nový Bydžov ve školním roce 2016/2017 a ve školním roce následujícím.
a) rekonstrukce sociálních zařízení v hodnotě 2 416 750 Kč (výukové centrum Hlušice)
b) obnova nábytkového vybavení DM Hlušice (7 ložnic v hodnotě 250 000 Kč)
c) obnova vybavení učeben výukové centrum Hlušice (učebna č. 5, č. 6 a částečně č. 11 v hodnotě 250 000 Kč)
d) polytechnické vybavení pro výuku technických předmětů v hodnotě 58 900 Kč (stolní soustruh, robotická ruka, elektroinstalační panely – výukové centrum Nový Bydžov)

5-7. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), projednala problematiku a přípravu investičních projektů plánovaných v SŠTŘ Nový Bydžov:
a) SFŽP – SPV ŠVARCAVA (zateplení)

b) IROP – SPV ŠVARCAVA

c) IROP – SPV Hlušice

d) ITI – SPV Chlumec nad Cidlinou

Ad a)
1. 	Plánované celkové zrealizované náklady k dnešnímu dni:			     500.800 Kč

Plánované budoucí náklady pro realizaci:					16.038.780 Kč

Z toho uznatelné náklady:						  9.291.077 Kč

Dofinancování k dnešnímu dni:						  6.747.703 Kč

(vlastní prostředky celkem)							  7.248.503 Kč

2. 	VŘ není dosud vypsáno

3.	Realizace zakázky v plánu KHK pro rok 2018 (1. v pořadí) – dotace přiznána pro rok 2017 – 	podána hromadná žádost o prodloužení realizace

Úkol:	Vyhlásit VŘ na stavební práce, TDS a BOZP!

Ad b)
1. 	Celkové plánované náklady projektu						9.759.370 Kč

Z toho uznatelné náklady						8.642.554 Kč

Dofinancování:								1.116.816 Kč

2.	Ukončeno VŘ na dodavatele projektu konektivity, po realizaci dojde k zapracování do 	stavební části a vyhlášení VŘ na dodavatele stavebních prací, TDS a BOZP

3.	Vyhlášeno VŘ	- nábytek	- otevírání obálek 05. 05. 2017 v 09:00

- technika	- otevírání obálek 05. 05. 2017 v 10:00

- CNC		- otevírání obálek 05. 06. 2017 v 10:00

Úkol: Součinnost při přípravě projektu na konektivitu a zapracování do stavební části

Ad c) 
1. 	Předpokládané celkové náklady 					99.000.000 Kč

(probíhá aktualizace rozpočtu dle nových norem)

Z toho uznatelné náklady cca						87.000.000 Kč

Dofinancování (odhad)						12.000.000 Kč

Úkol: Příprava žádosti pro rok 2018

Ad d)

1. 	Celkové náklady projektu cca					24.000.000 Kč

Z toho schválen podíl dotace ŘV ITI					20.410.804 Kč

Dofinancování cca							  3.600.000 Kč

2.	Projekt schválen Řídícím výborem ITI a doporučen k realizaci. Podání kompletní žádosti do 	10. 01. 2018.

3.	Vypsána VŘ		- stavba		- otevírání obálek 16. 05. 2017 v 09:00

- nábytek		- otevírání obálek 16. 05. 2017 v 10:00

- IT technika		- otevírání obálek 16. 05.2 017 v 11:00

- TDS a BOZP	- otevírání obálek 24. 05. 2017 v 09:00

Úkol: příprava kompletní žádosti, dokončení VŘ

8. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada), vzala na vědomí aktuální personální a platovou situaci zaměstnanců školy a vzala na vědomí, že v platové oblasti je stav stabilizovaný v rámci stávajících platů a souvisejících normativů do 31. 08. 2017. 
Školská rada se seznámila i s personální problematikou školy v tomto školním roce vzhledem k předpokládanému nižšímu stavu žáků ve školním roce 2017/2018 (snížení počtu pracovních úvazků v Technicko-ekonomickém centru školy, snížení počtu pracovních úvazků v domově mládeže školy, snížení počtu pracovních úvazků v Centru praktického vyučování zejména z důvodu poklesu počtu žáků vykonávajících OV, snížení počtu pracovních úvazků ve výukovém centru Nový Bydžov). Veškerá personální opatření budou realizovány do 30. 06. 2017.

9. Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 (dále jen Školská rada) vzala na vědomí výsledky v soutěžích odborných dovedností:
- 9. místo Martina Konáše v celostátním kole soutěže OD Automechanik junior 2016 (28 účastníků)
- velmi dobré výsledky v soutěži O pohár blanických rytířů ve Vlašimi dosažené potravinářskými a gastronomickými obory 
- 9. místo družstva školy v oblastním kole soutěže Elektrikář-silnoproud
- 3. místo Martina Průchy a 6. místo Martina Stříbrného v mezinárodní soutěži Zlatý pohár LINDE 2016 svářečů ve Frýdku Místku 
- stříbrné medaile žáků školy na GASTRO Hradec Králové 2017 a GASTRO Poděbrady 2017
- 23. místo žáka Davida Karla na celostátní SOD oboru Opravář zemědělských strojů
- 1. místo žáka Petra Kavana na celostátní SOD AUTOMOBILEUM 2017 (52 účastníků)

- 1. místo žáka Martina Midlocha na oblastním kole Jízdy zručnosti traktorem s přívěsem a postup do národního kola v Sušici
- škola se účastní

a) soutěží odborných dovedností oborů Řezník-uzenář včetně mezinárodní soutěže v Rimavské Sobotě 
- škola pořádá
a) oblastní kolo soutěže Jízdy zručnosti traktorem s přívěsem 2015 (17. 05. 17)

b) oblastní kolo soutěže AUTOMOBILEUM 2017 (19. 05. 17) 

10-11. Školská rada se seznámila s připravovanými investičními, ekonomickými, pedagogickými a technickými záměry školy včetně zdrojů školy v období školního roku 2016/2017:
- projekt ERASMUS – stáže žáků školy v Itálii
- nová místa registrace autoškoly SŠTŘ
- nutnost ukončení stravování (snídaně a večeře) pro domov mládeže VOŠ a SOŠ Nový Bydžov z důvodu výrazných platových a provozních nákladů, které jsou vynakládány na ubytování žáků SŠTŘ v Novém Bydžově (SŠTŘ má kapacitu ve svém domově mládeže)
- koncept výuky ukrajinských studentů ve školním roce 2017/2018 (do 2. kola přijímacího řízení podáno 17 přihlášek) včetně jejich jazykové přípravy
- první maturitní zkoušky školního vzdělávacího programu Operátor silniční dopravy

12. V rámci diskuze řešila Školská rada SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, otázky další činnosti školy.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY SŠTŘ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112, DNE 25. 05. 2017:

1. Školská rada SŠTŘ projednala, schválila a vzala na vědomí:

a) Výroční zprávu školy o hospodaření za rok 2016
b) Výsledky žáků školy v soutěžích odborných dovedností
c) Výsledky kontrol realizovaných v SŠTŘ Nový Bydžov

2. Školská rada SŠTŘ projednala a plně podpořila:

a) stav realizace všech záměrů školy v podobě vybudování Regionálního centra odborného vzdělávání v rámci investičních projektů
b) záměry školy v oblasti ekonomické a technické
c) realizaci mezinárodních projektů v programu ERASMUS

3. Školská rada SŠTŘ projednala a uložila řediteli SŠTŘ:

a) optimální řešení počtu žáků všech ročníků ve školním roce 2017/2018  vzhledem ke stavu tříd v SŠTŘ  a v souvislosti s možnou reformou financování regionálního školství
b) realizovat projekty a opatření k dalšímu zkvalitnění přípravy žáků školy na závěrečné a maturitní zkoušky
c) optimalizovat personální a platové portfolio školy vzhledem ke konečnému výsledku přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Mgr. Vladimír Blažej						Ing. Jiří Wágner, DiS

Ředitel SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112		předseda Školské rady SŠTŘ